Zeitliche Planung – KW 08

Teammitglieder:

- Julian Platz

- Curtis Kristen

- Tobias Groß

Verplanbare Stunden in KW 08: 3 x 14h = 42h

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | h | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Wochenplanung | alle | 3x1h = 3h | 08 |
| 02 | Use-Case Diagramm | Curtis Kristen | 1h | 08 |
| 03 | Backend-Implementierung | Tobias Groß | 8h | 08 |
| 04 | Frontend-Implementierung | Julian Platz, Curtis Kristen | 1x8h + 1x7h = 15h | 08 |
| 05 | Team-Meeting | alle | 3x1h = 3h | 08 |
| 06 | Code-Optimierungen | alle | 3x2h = 6h | 08 |
| 07 | Meeting zur Abstimmung | alle | 3x1h = 3h | 08 |
| 08 | Projektabnahme + Test | alle | 3x1h = 3h | 08 |
|  |  | Summe | 42h (je 14h) |  |