# Projektantrag inkl. zeitlicher Feinplanung
zur Abstimmung und Freigabe - mit und durch Ihre Lehrkraft

## 1. Projektantrag

### 1.1 Allgemeine Projektdaten

- Projekttitel: Energiedaten von Website abgreifen (FIDP)

- Ausbildungsberuf: Fachinformatiker/in – Anwendungsentwicklung

- Projektteam: (Namen der Azubis): Groß, Platz, Curtis

- Projektleitung (Azubi): Julian Platz

- Stellvertretende Projektleitung: Curtis Kristen

- Projektzeitraum: 16.12.2025 - 19.06.2026

- Gesamtstunden: 48 Schulstunden

### 1.2 Projektbeschreibung

Beschreiben Sie kurz das geplante Softwareprojekt. - Ausgangssituation / Problemstellung - Ziel des Projekts - Erwarteter Nutzen (z. B. für Schule, Übungsbetrieb, Anwender)

(Umfang: ca. ½ Seite)

### 1.3 Projektziele (optional)

## Muss-Ziele: Daten von Website auslesen, Grafische Daten bereitstellen, Datenbank-Anbindung festlegen

## Kann-Ziele (optional):

## Nicht-Ziele (Abgrenzung): Filterung/Manipulation Daten

### 1.4 Projektabgrenzung (optional)

- Was gehört nicht zum Projekt?

- Welche externen Systeme / Komponenten werden nicht entwickelt?

### 1.5 Geplante Technologien und Werkzeuge (nichtzutreffendes streichen oder fehlendes ergänzen)

- Programmiersprache(n): Python

- Frameworks / Bibliotheken: requests, BeautifulSoup (bs4), tkinter

- Datenbank: MySQL

- Entwicklungsumgebung: Visual Studio Code

- Versionsverwaltung: GIT

### 1.6 Grobe Zeitplanung in Unterrichtsstunden (Übersicht)

| Phase | h |
| --- | --- |
| Analyse | 4 |
| Entwurf | 24 |
| Implementierung | 20 |
| Test | 0 |
| Dokumentation | 0 |
| Präsentation / Übergabe | 0 |
| Summe | 48 |

## 2. Projektplanung und Feinplanung

### 2.1 Projektphasen mit Arbeitspaketen

### (h=Schulstunden, eine Schulstunde = 45 Minuten, KW=Kalenderwoche in der die Tätigkeiten geplant / abgeschlossen sind, die vorgegebenen Arbeitspakete sind Platzhalter und Beispiele zur besseren Verständlichkeit und können angepasst werden)

#### Phase 1: Analyse

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | h | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Anforderungsanalyse | Curtis Kristen |  | 51 |
| 1.2 | Ist-Analyse | Julian Platz |  | 51 |

#### Phase 2: Entwurf

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | h | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Datenbankentwurf | Julian Platz |  | 4 |
| 2.2 | Architektur / Klassendiagramme | Tobias Groß |  | 51 |

#### Phase 3: Implementierung

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | h | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Backend-Implementierung* | Tobias Groß |  | 51 |
| 3.2 | Frontend-Implementierung* | Curtis Kristen |  | 4 |

#### Phase 4: Test

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | h | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Modultests |  | 0 |  |
| 4.2 | Integrationstests |  | 0 |  |

#### Phase 5: Dokumentation & Abschluss

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | h | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Technische Dokumentation |  | 0 |  |
| 5.2 | Projektdokumentation |  | 0 |  |
| 5.3 | Präsentation |  | 0 |  |

## 3. Projektorganisationsplan (mit Redundanzen)

### 3.1 Projektrollen (passen Sie die Rollen entsprechend Ihrem Projekt an)

| Rolle | Hauptverantwortlich | Stellvertretung |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung | Julian Platz | Curtis Kristen |
| Backend-Entwicklung | Tobias Groß |  |
| Frontend-Entwicklung | Curtis Kristen | Julian Platz |
| Datenbankverantwortung | Julian Platz | Tobias Groß |
| Qualitätssicherung / Test |  |  |
| Dokumentation |  |  |

Hinweis: Jede Rolle muss mindestens eine Vertretung haben, um Ausfälle abzufangen.

### 3.2 Kommunikations- Abstimmungsstruktur und Bereitstellung von Dokumenten

- Definieren Sie eine Umgebung, in der Sie Ihre Arbeitsergebnisse für Ihr Projektteam zentral bereitstellen – Ziel: GitHub Repository

Datum: 16. Dezember 2025

### Genehmigung

- Datum:

- Genehmigt durch (Lehrkraft)