Zeitliche Planung – KW 03

Verplanbare Stunden in KW 03: 3 x 16h = 48h

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | h | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Wochenplanung | alle | 3x2h = 6h | 03 |
| 02 | Datenrecherche (API-Doku) | Tobias Groß | 2h | 03 |
| 03 | Datenbankentwurf - überarbeiten | Julian Platz | 2h | 03 |
| 04 | ER-Modell | Julian Platz | 1h | 03 |
| 05 | Mockup GUI | Curtis Kristen | 2h | 03 |
| 06 | Use-Case Diagramm | Curtis Kristen | 2h | 03 |
| 07 | Datenbank anlegen | Julian Platz | 2h | 03 |
| 08 | Backend-Implementierung | Tobias Groß | 9h | 03 |
| 09 | Frontend-Implementierung | Curtis Kristen, Julian Platz | 1x6, 1x5h = 11h | 03 |
| 10 | Design-Dokumentation | Curtis Kristen, Julian Platz | 2x1h = 2h | 03 |
| 11 | Meeting zur Abstimmung | alle | 3x1h=3h | 03 |
| 12 | Feedback mit Lehrkraft | alle | 2h | 03 |
|  |  | Summe | 48h (je 16h) |  |